ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [•]

PROCESSO Nº [•]

ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO PATROCINADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT

MARÇO/2026

ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA

# INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA PARA OS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

As LICITANTES deverão elaborar PROPOSTA TÉCNICA conforme cada um dos tópicos e respectivos itens descritos neste documento. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO atribuirá as respectivas Notas Técnicas (NT) de acordo com os critérios abaixo identificados, considerando, para tanto, a clareza, a objetividade e a consistência de cada item, assim como o atendimento às especificações técnicas aplicáveis ao EDITAL e ANEXOS.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO atribuirá notas segundo os critérios abaixo:

NT (i) = 0: quando o tópico não for apresentado;

NT (i) = 5: quando a apresentação do tópico atender parcialmente aos quesitos mínimos exigidos, de forma superficial ou meramente descritiva. Considera-se superficial a abordagem que se limite à reprodução ou descrição das informações constantes do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA ou que não apresente proposições técnicas próprias, detalhadas e executáveis para os quesitos avaliados.

NT (i) = 10: quando o tópico for apresentado de maneira a atender plenamente e de forma conclusiva todos os quesitos exigidos. Considera-se conclusiva a abordagem que apresente proposições técnicas completas, consistentes e executáveis para todos os quesitos avaliados, demonstrando domínio técnico, coerência metodológica e aderência às exigências contratuais.

Para efeitos de julgamento, as PROPOSTAS TÉCNICAS serão analisadas e avaliadas item a item de cada tópico de cada uma das 09 (nove) partes, a seguir descritas, resultando na atribuição de uma pontuação (NTT) de 0 (zero) a 100 (cem) no total, da qual resultará a classificação, ou não da PROPOSTA TÉCNICA das LICITANTES. Para isto, cada nota será multiplicada pelo seu respectivo peso e os resultados somados nas suas respectivas partes.

A redação das propostas deverá obedecer rigorosamente à sequência dos itens propostos neste documento, não sendo computados, para efeito de nota, aqueles itens que não estiverem identificados com item e subitem ou não estiverem na sequência correta, explicitada neste documento.

A proposta técnica deverá ser apresentada em texto em fonte Arial ou Calibri ou Times New Roman, tamanho 12, em papel A4, encadernada em espiral ou capa dura (inclusive mapas e desenhos em papel A3). Deverá conter índice e numeração de páginas. Não serão aceitas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO folhas avulsas ou sem numeração.

Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que:

não atenderem às exigências do EDITAL;

apresentarem informações estranhas àquelas exigidas, tais como preços e valores financeiros.

- ITENS A SEREM PONTUADOS

- Abaixo são identificados os itens que serão pontuados na PROPOSTA TÉCNICA.

INVESTIMENTOS PRELIMINARES – DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES INICIAIS – PONTUAÇÃO (P1) = 10 (dez) pontos

Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Diagnóstico do Sistema Local e análise prévia – peso (p1.1) = 0,50:

    - Diagnóstico da área e dos Resíduos coletados no município;

    - Parâmetros Qualitativos e Quantitativos do resíduo gerado;

    - Relação, Localização e Descrição Física das estruturas Existentes;

    - Aspectos de Manutenção e Operacionais;

    - Diagnóstico dos Problemas Críticos.

Proposições das Soluções Propostas – peso (p1.2) = 0,50:

    - Pré-operação do Sistema;

    - Localização e descrição física das unidades e Planta Baixa a serem implantadas (Central de Tratamento e Transbordo de Resíduos);

    - Critérios de dimensionamento e detalhamento das soluções propostas;

    - Cronograma Físico completo das intervenções propostas.

A Nota Técnica da parte 1 (NT1) será o resultado da seguinte fórmula:

NT1 = (NT x P1 x p1.1)/10 + (NT x P1 x p1.2)/10

NT1 = (NT x P1 x p1.1)/10 + (NT x P1 x p1.2)/10

DIAGNÓSTICO PARA OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DA ÁREA DE TRANSBORDO - PONTUAÇÃO (P2) = 10 (dez) pontos

Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Introdução, dados Iniciais Gravimétricos – peso (p2.1) = 0,25:

    - Caracterização dos Resíduos;

    - Relação de Volume de Orgânico por Tonelada;

    - Diagnóstico dos Resíduos Gerados no Município;

    - Diagnóstico dos Aspectos Ambientais e Socioeconômicos.

Metodologia a ser aplicada no recebimento e separação – peso (p2.2) = 0,25:

    - Planta Baixa dos Equipamentos a Serem Instalado;

    - Especificação dos equipamentos propostos para a Separação;

    - Apresentação de Metodologia a ser aplica com Fluxograma do Processo;

    - Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente e à Segurança do Trabalho.

Tratamento proposta do Resíduo – peso (p2.3) = 0,25:

    - Descrição completa da Metodologia a ser aplicada para o Tratamento dos resíduos;

    - Apresentação de Dados com volumes dos resíduos tratados;

    - Diagnóstico dos Problemas críticos na metodologia a ser aplicada;

    - Aspectos Relativos à Proteção ao Meio Ambiente e à Segurança do Trabalho.

Reservação, Estocagem e Destino Final dos Resíduos – peso (p2.4) = 0,25:

    - Descrição das Etapas dos resíduos pós-tratamento;

    - Apresentação de solução para Estocagem do Resíduo Tratado;

    - Especificação Técnica do sistema de Armazenagem e Transporte;

    - Aspectos relativos à disposição final dos resíduos descartáveis;

    - Aspectos de Manutenção e Operacionais.

As LICITANTES serão avaliadas em função do atendimento aos quesitos destacados em cada tópico.

Os problemas críticos deverão ser distinguidos entre aqueles que demandam soluções de curto, médio ou longo prazo.

A Nota Técnica da parte 2 (NT2) será o resultado da seguinte fórmula:

NT2 = (NT x P2 x p2.1)/10 + (NT x P2 x p2.2)/10 + (NT x P2 x p2.3)/10 + (NT x P2 x p2.4)/10

NT2 = (NT x P2 x p2.1)/10 + (NT x P2 x p2.2)/10 + (NT x P2 x p2.3)/10 + (NT x P2 x p2.4)/10

PROJETOS E PROPOSIÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (P3) = 10 (dez) pontos

O Plano de Trabalho deverá descrever e quantificar as ações e obras necessárias, justificando-as em função   dos objetivos e metas a serem alcançados. Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Descrição e indicação da Implantação - peso (p3.1) = 0,50:

    - Elaboração de layout de implantação;

    - Especificações dos equipamentos a serem instalados;

    - Apresentação de layout de estocagem dos produtos gerados;

    - Fluxograma do processo.

Tratamento dos Resíduos – peso (p3.2) = 0,50:

    - Descrição da metodologia de tratamento a ser implantada;

    - Indicação das soluções para a estocagem dos produtos;

    - Proposição para a utilização dos produtos gerados.

As LICITANTES serão avaliadas em função do atendimento aos quesitos destacados em cada tópico.

A Nota Técnica da parte 3 (NT3) será o resultado da seguinte fórmula:

NT3 = (NT x P3 x p3.1)/10 + (NT x P3 x p3.2)/10

NT3 = (NT x P3 x p3.1)/10 + (NT x P3 x p3.2)/10

PROJETOS E PROPOSIÇÕES PARA TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE PODA E VOLUMOSOS - PONTUAÇÃO (P4) = 10 pontos

As LICITANTES deverão apresentar as principais atividades a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do Programa de Administração, Operação, Manutenção e Educação Ambiental do sistema, por meio de apresentação de metodologia de realização e monitoramento dos serviços.

Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Descrição e indicação da Implantação - peso (p4.1) = 0,50:

    - Elaboração de layout de implantação;

    - Especificações dos equipamentos a serem instalados;

    - Apresentação de layout de estocagem dos produtos gerados;

    - Fluxograma do processo.

Tratamento dos Resíduos – peso (p4.2) = 0,50:

    - Descrição da metodologia de tratamento a ser implantada;

    - Indicação das soluções pra a estocagem dos produtos;

    - Proposição para a utilização dos produtos gerados.

As LICITANTES serão avaliadas em função do atendimento aos quesitos destacados em cada tópico e com ênfase na compatibilidade com as necessidades reais do sistema e na coerência com os demais tópicos da PROPOSTA TÉCNICA.

A Nota Técnica da parte 4 (NT4) será o resultado da seguinte fórmula:

NT4 = (NT x P4 x p4.1)/10 + (NT x P4 x p4.2)/10

NT4 = (NT x P4 x p4.1)/10 + (NT x P4 x p4.2)/10

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - PONTUAÇÃO (P5) = 10 pontos

As LICITANTES deverão apresentar as principais atividades a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do Programa de Administração, Operação, Manutenção e Educação Ambiental do sistema, por meio de apresentação de metodologia de realização e monitoramento dos serviços.

Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Administração – peso (p5.1) = 0,20:

    - Número de funcionários para cada cargo e setor ao longo de todo o período de concessão;

    - Descrição das atividades e cargos;

    - Organograma previsto para os respectivos setores.

Operação e Manutenção do Sistema de transbordo (operação, manutenção, equipe, máquinas, equipamentos etc.) – peso (p5.2) = 0,20:

    - Procedimentos para o Recebimento do Material;

    - Procedimentos para a Separação do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para o Manuseio do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para Tratamento do Resíduo Separado;

    - Procedimentos para a estocagem do Resíduo Tratado;

    - Procedimentos para o destino Final do Resíduo Tratado.

Operação e Manutenção do Sistema de Tratamento de Efluentes Provenientes de Caminhão Limpa fossa (operação, manutenção, equipe, máquinas, equipamentos etc.) – peso (p5.3) = 0,20:

    - Procedimentos para o Recebimento do efluente;

    - Procedimentos para a Estocagem do efluente Bruto;

    - Procedimentos para a Separação do resíduo do tratamento de efluente;

    - Procedimentos para o Manuseio do resíduo do tratamento;

    - Procedimentos para Tratamento do resíduo do EfluenteSeparado;

    - Procedimentos para a estocagem do resíduo do Efluente Tratado;

    - Procedimentos para o destino Final do efluente tratado.

Operação e Manutenção do Sistema de resíduos da Construção Civil (operação, manutenção, equipe, máquinas, equipamentos etc.) – peso (p5.4) = 0,20:

    - Procedimentos para o Recebimento do Material;

    - Procedimentos para a Estocagem do Material Bruto;

    - Procedimentos para a Separação do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para o Manuseio do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para Tratamento do Resíduo Separado;

    - Procedimentos para a estocagem do Resíduo Tratado;

    - Procedimentos para o destino Final do Resíduo Tratado.

Operação e Manutenção do Sistema de resíduos provenientes de Poda (operação, manutenção, equipe, máquinas, equipamentos etc.) – peso (p5.5) = 0,20:

    - Procedimentos para o Recebimento do Material;

    - Procedimentos para a Estocagem do Material Bruto;

    - Procedimentos para a Separação do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para o Manuseio do Resíduo Bruto;

    - Procedimentos para Tratamento do Resíduo Separado;

    - Procedimentos para a estocagem do Resíduo Tratado;

    - Procedimentos para o destino Final do Resíduo Tratado.

As LICITANTES serão avaliadas em função do atendimento aos quesitos destacados em cada tópico e com ênfase na compatibilidade com as necessidades reais do SISTEMA e na coerência com os demais tópicos da PROPOSTA TÉCNICA.

A Nota Técnica da parte 5 (NT5) será o resultado da seguinte fórmula:

NT5 = (NT x P5 x p5.1)/10 + (NT x P5 x p5.2)/10 + (NT x P5 x p5.3)/10 + (NT x P5 x p5.4)/10 + (NT x P5 x p5.5)/10

NT5 = (NT x P5 x p5.1)/10 + (NT x P5 x p5.2)/10 + (NT x P5 x p5.3)/10 + (NT x P5 x p5.4)/10 + (NT x P5 x p5.5)/10

COLETA E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS – PONTUAÇÃO (P6) = 10 pontos

As LICITANTES deverão abordar as principais atividades a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito de Coleta dos Resíduos (procedimentos, metodologia, equipamentos) e Operação e Manutenção de Ecopontos.

Os tópicos e respectivos quesitos a serem avaliados são:

Administração – peso (p6.1) = 0,30:

    - Número de funcionários para cada cargo e setor ao longo de todo o período de CONCESSÃO em relação aos serviços de coleta dos resíduos;

    - Descrição das atividades e cargos;

    - Organograma previsto para os respectivos setores;

    - Equipamentos a serem utilizados.

Equipe, máquinas e equipamentos para operação dos sistemas – peso (p6.2) = 0,30:

a) Descrição dos cargos, máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de operação e manutenção do Sistema de Coleta e Operação de Ecopontos;

b) Descrição de rotas e itinerários para a coleta convencional, metodologias de coleta para os resíduos de RCC e Poda;

c) organograma previsto para os respectivos setores;

d) Cronograma de permanência.

Programa de Educação Ambiental – peso (p6.4) = 0,40:

    - Apresentação das ações de educação ambiental que serão adotadas e respectivos objetivos;

    - Apresentação de propostas de projetos de recuperação ambiental com delimitação dos locais objetos da recuperação.

A Nota Técnica da parte 6 (NT6) será o resultado da seguinte fórmula:

NT6 = (NT x P6 x p6.1)/10 + (NT x P6 x p6.2)/10 + (NT x P6 x p6.3)/10 + (NT x P6 x p6.4)/10

NT6 = (NT x P6 x p6.1)/10 + (NT x P6 x p6.2)/10 + (NT x P6 x p6.3)/10 + (NT x P6 x p6.4)/10

DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PONTUAÇÃO (P7) = 10 pontos

Os tópicos e respectivos itens que serão avaliados são:

Bacias de Contribuição e Esgotamento – peso (p7.1) = 0,25

a) Identificação;

b) Delimitação em mapa;

c) Descrição das bacias de esgotamento existentes.

Redes Coletoras e Ligações Prediais – peso (p7.2) = 0,25

a) Descrição Física das Instalações Existentes;

b) Abordagem de Aspectos Operacionais;

c) Abordagem de Aspectos de Manutenção;

d) Relação de Problemas Críticos.

Estação de Tratamento de Esgoto – peso (p7.3) = 0,25

a) Descrição Física das Unidades Existentes;

b) Localização das Unidades Existentes;

c) Abordagem de Aspectos Operacionais existentes no local;

d) Abordagem de Aspectos de Manutenção existentes no local;

e) Relação de Problemas Críticos.

Sistema de Afastamento de Esgoto: coletor-tronco, interceptor – peso (p7.4) = 0,25

a) Relação, Localização e Descrição Física das Unidades Existentes;

b) Abordagem de Aspectos Operacionais;

c) Abordagem de Aspectos de Manutenção;

d) Relação de Problemas Críticos;

e) Descrição do Destino Final Utilizado para Lançamento de Efluentes Tratados.

A Nota Técnica da parte 7 (NT7) será o resultado da seguinte fórmula:

NT7 = (NT x P7 x p7.1)/10 + (NT x P7 x p7.2)/10 + (NT x P7 x p7.3)/10 + (NT x P7 x p7.4)/10

NT7 = (NT x P7 x p7.1)/10 + (NT x P7 x p7.2)/10 + (NT x P7 x p7.3)/10 + (NT x P7 x p7.4)/10

PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PONTUAÇÃO (P8) = 20 PONTOS

As LICITANTES deverão apresentar um Plano de Trabalho com o planejamento de todas as obras necessárias para o sistema de esgotamento sanitário, conforme projeção populacional e parâmetros estabelecidos no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.

O Plano de Trabalho descreverá e quantificará as ações e obras necessárias, justificando-as em função dos objetivos e metas a serem alcançados.

Além do descritivo, deverão ser apresentados desenhos básicos das unidades propostas em papel A3.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

Bacias de Contribuição e Esgotamento – peso (p8.1) = 0,20

a) Identificação;

b) Delimitação;

c) Descrição das bacias de esgotamento propostas, incluindo possíveis estações elevatórias de esgoto.

Redes Coletoras e Ligações Prediais – peso (p8.2) = 0,20

a) Identificação e proposição de soluções para os problemas críticos existentes;

b) Apresentação dos critérios de dimensionamento.

Estação de Tratamento de Esgoto – peso (p8.3) = 0,20

a) Identificação e proposição de soluções para os problemas críticos existentes;

b) Apresentação dos critérios de dimensionamento;

c) Proposta em mapa de localização das unidades a serem implantadas;

d) Descrição física das unidades a serem implantadas e projeção da eficiência no tratamento a ser implantado.

Sistema de Afastamento de Esgoto – peso (p8.4) = 0,20

a) Proposição de soluções para os problemas críticos existentes;

b) Apresentação dos critérios de dimensionamento;

c) Descrição da localização das unidades a serem implantadas;

d) Descrição física das unidades a serem implantadas;

e) Descrição dos corpos receptores que serão utilizados para o lançamento de efluentes tratados;

f) Avaliação dos aspectos ambientais;

g) Avaliação dos aspectos socioeconômicos.

Cronograma Físico das Obras Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário – peso (p8.5) = 0,20

a) Relação de todas as soluções e obras propostas para o sistema de esgotamento sanitário com a previsão do início da sua implantação, término das obras e início da operação;

b) Apresentação dos predecessores de cada uma das atividades propostas;

c) Indicação do caminho crítico de implantação do programa.

A Nota Técnica da parte 8 (NT8) será o resultado da seguinte fórmula:

NT8 = (NT x P8 x p8.1)/10 + (NT x P8 x p8.2)/10 + (NT x P8 x p8.3)/10 + (NT x P8 x p8.4)/10 + (NT x P8 x p8.5)/10

NT8 = (NT x P8 x p8.1)/10 + (NT x P8 x p8.2)/10 + (NT x P8 x p8.3)/10 + (NT x P8 x p8.4)/10 + (NT x P8 x p8.5)/10

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PONTUAÇÃO (P9) = 10 PONTOS

As LICITANTES deverão abordar as principais atividades a serem realizadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do Programa de Administração, Operação, Manutenção, Gestão Comercial e Educação Ambiental do SISTEMA, por meio da apresentação de metodologia de realização e monitoramento dos SERVIÇOS.

Os tópicos e respectivos itens a serem avaliados são:

Administração – peso (p9.1) = 0,25

a) Descrição das atividades e cargos ao longo da execução do contrato incluindo o organograma dos setores de permanência previsto.

Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário – peso (p9.2) = 0,25

a) O programa de manutenção a ser implantado abrangendo a coleta, afastamento, tratamento, destinação final dos resíduos e dos efluentes e controle dos efluentes;

b) As rotinas de operação a serem implantadas abrangendo a coleta, afastamento, tratamento, destinação final dos resíduos e dos efluentes e controle dos efluentes.

Equipe, Máquinas e Equipamentos para a operação dos sistemas – peso (p9.3) = 0,25

a) Descrição dos cargos, máquinas e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário;

b) Organograma previsto para os respectivos setores;

c) Cronograma de permanência.

Programa de Educação Ambiental – peso (p9.4) = 0,25

a) Apresentação das ações de educação ambiental que serão adotadas e respectivos objetivos;

b) Apresentação de propostas de projetos de recuperação ambiental com delimitação dos locais objetos da recuperação.

A Nota Técnica da parte 9 (NT9) será o resultado da seguinte fórmula:

NT9 = (NT x P9 x p9.1)/10 + (NT x P9 x p9.2)/10 + (NT x P7 x p9.3)/10 + (NT x P7 x p9.4)/10

NT9 = (NT x P9 x p9.1)/10 + (NT x P9 x p9.2)/10 + (NT x P7 x p9.3)/10 + (NT x P7 x p9.4)/10

NTT = NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6+NT7+NT8+NT9

NTT = NT1+NT2+NT3+NT4+NT5+NT6+NT7+NT8+NT9

CÁLCULO DA NOTA TÉCNICA

Sendo:

NTT = Nota Técnica Total;

NT1 = Nota da Parte 1;

NT2 = Nota da Parte 2;

NT3 = Nota da Parte 3;

NT4 = Nota da Parte 4;

NT5 = Nota da Parte 5;

NT6 = Nota da Parte 6;

NT7 = Nota da Parte 7;

NT8 = Nota da Parte 8; e

NT9 = Nota da Parte 9.

*****